富源县人民政府关于

印发富源县2021年统筹

整合财政涉农资金使用方案的通知

各乡（镇）人民政府、街道办事处，县直各办、局，各企事业单位：

现将《富源县2021年统筹整合财政涉农资金使用方案的》印发给你们，请认真贯彻执行。

富源县人民政府

2021年4月27日

富源县2021年统筹

整合财政涉农资金使用方案

为深入贯彻落实党中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重大决策部署，根据《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）、《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅〈关于印发贫困县统筹整合使用财政涉农资金试点方案〉的通知》（云厅字〔2016〕20号）、《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步加强扶贫资金管理的实施意见〉的通知》（云办发〔2019〕15号）、《财政部关于印发<财政部贯彻落实中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见实施方案>的通知》（财办〔2021〕16号）、《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22号）等精神及上级对统筹整合财政涉农资金管理使用工作要求，结合富源县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作实际，制订本方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作重要论述和中央巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方针政策，按照省委、省政府和市委、市政府的决策部署，紧紧围绕“十四五”时期富源县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作目标，充分发挥已脱贫县统筹整合使用财政涉农资金自主权，按照“应整尽整”要求，加大统筹整合资金投入力度，坚持先急后缓、积极稳妥、精准安排、统筹兼顾的原则，以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为导向，以完善农村基础设施，提高产业发展水平为重点，优化使用机制，提高配置效率，强力推进整合资金项目及时落地生根，确保圆满完成年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务。

（一）明确分工，各负其责。建立县统筹整合使用财政涉农资金工作领导小组联席会议制度，审查确定年度涉农资金整合使用方案，解决工作中遇到的实际问题。县统筹整合使用财政涉农资金工作领导小组做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目储备，承担整合资金项目的监督检查、绩效评价、年度考核等工作。各乡（镇）、街道和部门负责制定本地、本部门基础设施和产业发展规划及专项规划，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（二）提高效益，促进发展。县统筹整合涉农资金工作领导小组办公室根据县扶贫开发领导小组编制的年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接计划和资金需求额度，确定本年度涉农资金整合规模。坚持“资金跟着项目走，项目跟着规划走，规划跟着乡村振兴目标走，目标跟着脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体走”的原则，以调整优化农业产业结构，提高涉农资金使用效益，促进农村经济社会全面发展为出发点和落脚点，提高项目资金整合的综合效益。

（三）科学规划，突出重点。按照“多个渠道引水、一个池子蓄水、一个龙头放水”和规划引领、项目支撑、集中投入等要求，紧紧围绕全县特色优势产业，针对基础设施建设薄弱环节和乡村振兴重点领域，加大推进涉农资金整合项目工作力度，避免资金使用“碎片化”。

（四）积极稳妥，全面推进。在总结经验、完善机制的基础上，做到“应整尽整”。充分发挥好整合平台作用，积极探索整合的有效方法和途径。转变财政涉农资金管理方式，创新机制，集中财力，巩固拓展脱贫攻坚成果、防范返贫致贫风险、深入推进乡村振兴，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二、主要目标

脱贫攻坚成果全面巩固拓展，乡村振兴全面推进，脱贫地区经济活力和发展后劲明显增强，乡村产业质量效益和竞争力进一步提高，农村基础设施和基本公共服务水平进一步提升，生态环境持续改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，乡风文明建设取得显著进展，农村基层组织建设不断加强，农村低收入人口分类帮扶长效机制逐步完善。确保农村脱贫人口巩固率保持在98%以上，脱贫地区农民收入增速高于全省、全市农民平均水平。

三、统筹整合资金范围及规模

对上级下达富源县的17项中央资金、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、除财政衔接推进乡村振兴补助资金外省级统筹整合涉农资金、市级统筹整合财政涉农资金以及县级以前年度项目结余资金和审计审减资金纳入统筹整合范围。整合涉及财政、扶贫、教育体育、水务、农业农村、交通运输、住房和城乡建设、民族宗教事务等县直单位资金。按照统筹整合项目建设需求和整合资金计划，2021年富源县年初计划统筹整合财政涉农资金规模为17472.99万元，其中：中央17244.99万元，省级228万元。

四、年度建设任务与资金使用安排

根据富源县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要求和整合资金规模，2021年统筹整合涉农资金项目年初计划总投资17472.99万元。共分为农村基础设施建设、农业生产发展和其他项目3大类8项，建设项目如下：

（一）农村基础设施建设类项目（共5项6162.99万元）

1．交通（共2项1257万元）

（1）村组道路建设

①资金安排及建设任务：计划安排资金355万元，用于胜境街道海田社区自然村公路硬化和团田至高路农村公路硬化工程2个项目，硬化路面7.25公里，路基补强及附属工程等。

②责任单位：县交通运输局，胜境街道办事处。

③时间进度：2021年12月底完成。

④绩效目标：改善群众出行环境，为群众增收致富提供交通保障。

（2）自然村村内道路硬化

①资金安排及建设任务：计划安排资金902万元，用于全县12个乡（镇）、街道自然村村内道路硬化，共硬化路面112750平方米。

②责任单位：县交通运输局和各乡（镇）人民政府、街道办事处。

③时间进度：2021年9月底完成。

④绩效目标：为群众解决出行难问题，为增收致富提供交通保障。

⑤补助标准：每平方米80元。

2．水利项目

（1）资金安排及建设任务：计划安排资金687万元，共涉及全县12个乡（镇）、街道，其中水资源节约与保护100万元、农村饮水安全工程维修养护387万元、安全饮水巩固提升200万元。

（2）责任单位：县水务局，各乡（镇）人民政府、街道办事处。

（3）时间进度：2021年12月底完成。

（4）绩效目标：完成节水示范工程建设，非常规水资源利用及污水处理工程，计量监测设施安装，水资源节约与保护规划设计、实施、宣传等，完成农村安全饮水巩固提升，对全县安全饮水工程进行维修，保障工程正常运行，充分发挥已建工程的使用功能，使工程长期发挥效益。

3．农村危房改造项目

（1）资金安排及建设任务：计划安排资金200万元，涉及全县12个乡（镇）、街道，完成100户脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体农房抗震改造。

（2）责任单位：县住房和城乡建设局，各乡（镇）人民政府、街道办事处。

（3）时间进度：2021年12月底。

（4）绩效目标：解决100户脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体住房安全问题。

（5）补助标准：每户补助2万元。

4．高标准农田建设项目

（1）资金安排及建设任务：计划安排资金3718.99万元，用于全县11个乡（镇）、街道实施52200亩高标准农田建设。

（2）责任单位：县农业农村局和有关乡（镇）人民政府、街道办事处。

（3）时间进度：2022年2月底完成。

（4）绩效目标：完成高标准农田建设52200亩。

5．少数民族发展项目

（1）资金安排及建设任务：计划安排资金400万元，用于建设中安街道回隆下村民族团结进步示范村、富村镇鲁纳民族团结进步示范村、墨红镇社安民族团结进步示范村、古敢水族乡民族团结进步示范村。

（2）责任单位：县民族宗教事务局、中安街道办事处、富村镇人民政府、墨红镇人民政府、古敢水族乡人民政府。

（3）时间进度：2021年12月底完成。

（4）绩效目标：项目覆盖4个乡（镇）、街道938户3749人，改善基础设施建设，改善村容村貌，不断提升少数民族地区群众生产生活环境，丰富少数民族地区群众文化生活，充分发挥示范、辐射作用，推动民族关系和谐发展。

（二）农业生产发展类项目（共2项9710万元）

1．农、牧、渔（共2项7610万元）

（1）农业生产发展项目

①资金安排及建设任务：计划安排资金720万元，涉及全县12个乡（镇）、街道3个项目，分别是富源县耕地生产障碍修复利用核心示范区建设、高素质农民培训、全国基层农技推广体系改革与建设补助项目。

②责任单位：县农业农村局，各乡（镇）人民政府、街道办事处。

③时间进度：2021年12月底。

④绩效目标：提升全县农业生产发展水平（具体项目目标详见附表3农业发展项目）。

（2）乡（镇）、街道产业发展项目

①资金安排及建设任务：计划安排资金6890万元，涉及全县12个乡（镇）、街道，发展农作物和经济作物种植，畜禽养殖以及种养殖基地建设等项目。

②责任单位：县农业农村局，各乡（镇）人民政府、街道办事处。

③时间进度：2021年12月底完成。

④绩效目标：带动全县农民发展产业，促进农民增收致富。

2．村集体经济产业发展项目

（1）资金安排及建设任务：计划安排资金2100万元，用于富源县工业园区公共租赁住房（人才公寓）建设项目，建设25-45㎡公共租赁住房240套，1200㎡商品服务用房。

（2）责任单位：县委组织部、富源正融投资集团有限公司

（3）时间进度：2022年5月底。

（4）绩效目标：3年内42个村（社区）每年保底集体经济收入4万元，3年后根据实际项目收入分配。

（三）其他类项目（共1项1500万元）

1．雨露计划

（1）资金安排及建设任务：计划安排资金1500万元，用于全县4951户5000名在读普通职业技术学校贫困学生给予一次性困难补助，补助时间为2017年秋季至2018年春季学期、2018年秋季至2019年春季学期、2020年秋季至2021年春季学期。

（2）责任单位：县扶贫开发办公室、县教育体育局

（3）时间进度：2021年6月底。

（4）绩效目标：让5000名贫困学生顺利完成普通职业技术阶段学习，通过“雨露计划”帮扶政策，巩固脱贫成效。

（5）补助标准：每生每学年3000元。

五、有关要求

（一）加强项目资金使用管理

1．严格项目实施责任。在项目实施管理上实行主管部门和乡（镇）、街道共同负责制。项目主管部门要对项目实施情况进行指导、跟踪和督促问效。

2．严格资金审批拨付。所有统筹整合的项目资金，必须纳入年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接计划进行项目安排。统筹整合项目资金实行国库集中支付管理，各乡（镇）、街道要加快办理项目竣工财务决算手续，审核和完善报账资料，对报账资料的真实性和准确性负责。及时拨付项目资金，确保不出现资金滞留问题。

3．严格资金管理。各乡（镇）、街道对整合资金要实行专人管理、专账核算，对所有整合项目实行台账登记。同时，每月将项目实施、资金拨付和结余结转情况报县统筹整合涉农资金工作领导小组办公室。

4．严格项目监管。各乡（镇）、街道要严格落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接项目公示制、招投标制、监理制、验收审计等制度，让项目实施在阳光下运行。县纪委监委、县财政局、县扶贫办等有关部门，负责统筹整合资金分配使用的监督检查工作。县审计局负责对统筹整合项目的实施以及资金的分配、拨付和使用进行审计和监督，杜绝跑冒滴漏等不良现象发生，确保统筹整合资金使用安全，对挤占、挪用、骗取统筹整合资金等行为，严格依纪依法严肃处理。

（二）加快项目实施和资金拨付

严格按照《云南省扶贫开发领导小组办公室关于加快财政专项扶贫资金县级支出进度的通知》（云贫开发办〔2017〕222号）、《云南省扶贫开发领导小组办公室关于印发〈云南省财政专项扶贫资金县级结余结转综合治理办法〉（试行）的通知》（云开组办〔2018〕2号）等文件要求，加快项目实施和资金拨付。

1．加快统筹整合项目投资预算评审。对已纳入实施方案的项目，由县级行业主管部门组织力量集中批量进行评审，评审通过后报县人民政府批复，各部门和乡（镇）、街道组织实施。

2．严格执行工程招投标有关规定。对单项预算价在限额以下的工程建设项目，可不进行公开招标。要根据项目特点和加快扶贫项目实施进度的要求，依法灵活采用邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商等方式开展工程建设。

3．及时拨付工程款。对已签订施工合同的统筹整合项目，要根据合同约定及工程进度及时拨付资金。要加快工程进度款拨付，各乡（镇）、街道对施工单位提交的报账拨款申请资料要在3个工作日内审核完毕，并向财政部门申请报账拨款。认真执行留置质保金的有关规定。

4．及时办结工程项目结算和决算编制审核业务。项目完工后，审计机关或第三方审计机构要及时跟进完工项目的结算、决算审计。对工程质量验收合格但尚未进行结算、决算审计的统筹整合项目，建设单位凭工程质量验收报告，可按工程款的80%申请拨款，竣工结算、决算审定后支付除质保金外的剩余资金。

（三）强化项目推进保障措施

1．建立协调机制。县统筹整合涉农资金工作领导小组要适时召开推进会议通报项目实施进度，并采取有效措施，及时解决项目实施过程中遇到的各种困难和问题。各乡（镇）、街道也要相应成立财政涉农资金统筹整合领导小组和办公室，加快项目推进和资金拨付进度，切实加强统筹整合资金监管。

2．加强规划衔接。有关部门要按照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划要求及时调整完善有关专项规划，实现部门专项规划与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。部门专项规划与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划不一致的，应以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划为准。

3．严格监督检查。县统筹整合涉农资金工作领导小组办公室在政府门户网站和主要媒体公开统筹整合使用的涉农资金来源、用途和项目建设情况等，接受社会监督。对项目推进不力，未按规定时间节点完成任务，影响全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的，将依据有关规定严肃追责。

4．加强绩效考评。县人民政府将对资金统筹整合使用情况进行绩效评价，建立以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为导向，以资金规范使用为重点的绩效考评体系，设置考评指标，规范考评程序，充分发挥绩效考评的激励导向作用。考核结果以县扶贫开发领导小组文件予以通报。

本方案可根据当年统筹整合资金的到位情况、项目实施情况及其他有关内容编制补充方案进行调整。

附件：1．富源县财政涉农资金整合方案基本情况表

2．富源县统筹整合财政涉农资金来源情况表

3．富源县统筹整合财政涉农资金项目表

4．富源县整合方案项目类型投入情况统计表

附件1

富源县财政涉农资金整合方案基本情况表

| 项 目 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | — | — |
| 乡（镇）、街道数 | 个 | 12 |
| 行政村数 | 个 | 161 |
| 总户数 | 户 | 213521 |
| 其中：乡村户籍户数 | 户 | 145760 |
| 总人口数 | 人 | 844128 |
| 其中：乡村户籍人口 | 人 | 608992 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 14804 |
| 上年度财政总收入 | 万元 | 251843 |
| 其中：整合财政涉农资金范围预算收入 | 万元 | 30759.57 |
| 上年度地方财政支出 | 万元 | 562687 |
| 其中：农林水支出 | 万元 | 78511 |
| 上年度实际整合财政涉农资金 | 万元 | 28999.73 |

附件2

富源县统筹整合财政涉农资金来源情况表

单位：万元

| 序号 | 统筹整合财政涉农资金名称 |  |  | 上年度涉农资金投入规模 |  | 本年度涉农资金投入规模 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总规模 | 其中实际纳入整合使用金额 | 年初预计总规模 | 年初计划整合规模 | 计划整合资金规模调整数（8月31日调整方案填） |
| 合 计 |  |  |  | 30759.57 | 28999.73 | 19538.83 | 17472.99 |  |
| 一 | 中央财政合计 |  |  | 24164.65 | 22404.81 | 19310.83 | 17244.99 |  |
| 1 | 中央财政专项扶贫资金 |  |  | 12610 | 12610 | 6384 | 6384 |  |
| 2 | 水利发展资金 |  |  | 1351 | 1351 | 703 | 703 |  |
| 3 | 农业生产发展资金 | 总规模(A,包含该项资金的全部支出方向) |  | 7929 | 710 | 5542 | 423 |  |
|  |  | 其中（B）: |  | 6100 |  | 4878 |  |  |
|  |  |  |  | 308 |  | 241 |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 791 |  |  |  |  |
|  |  | 扣除B后的资金规模（C=A-B） |  | 710 | 710 | 423 | 423 |  |
| 4 | 林业改革发展资金 | 总规模(A,包含该项资金的全部支出方向) |  | 2589.08 | 458.74 | 2065.84 |  |  |
|  |  | 其中（B）：★天然林保护管理（天保工程区管护、天然林停伐管护） |  | 370.5 |  |  |  |  |
|  |  | 扣除B后的资金规模（C=A-B） |  | 2218.58 | 458.74 | 2065.84 |  |  |
| 5 | 农田建设补助资金 |  |  | 3489.85 | 3489.85 | 3718.99 | 3718.99 |  |
| 6 | 农村综合改革转移支付 |  |  | 645 | 645 | 2100 | 2100 |  |
| 7 | 林业生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助资金部分） |  |  | 503.3 | 503.3 |  |  |  |
| 8 | 农村环境整治资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 农村危房改造补助资金（农村危房改造部分） |  |  | 437.92 | 437.92 | 315 | 315 |  |
| 11 | 中央专项彩票公益金支持扶贫资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 产粮大县奖励资金 |  |  | 2105 | 2105 | 2605 | 2605 |  |
| 13 | 生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外） |  |  | 74 | 74 | 996 | 996 |  |
| 15 | 服务业发展专项资金（支持新农村现代流通服务网络工程部分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 旅游发展基金 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |
| 17 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分（不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出） |  | 小 计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑴农村扶贫公路中央基建投资 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑵重大水利工程专项中央基建投资 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑶农村电网改造升级工程中央基建投资 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑷以工代赈示范工程中央基建投资 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑸农村饮水安全巩固提升工程中央基建投资 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑹动植物保护能力提升工程林业有害生物防治能力建设项目中央基建投资 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑺农业可持续发展专项（畜禽粪污资源化利用整县推进项目）中央基建投资 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑻农业生产发展专项中央基建投资 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑼农村人居环境整治专项中央基建投资 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑽水生态治理、中小河流治理等其他水利工程中央基建投资 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑾现代农业支撑体系专项中央基建投资 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⑿中小河流治理工程中央基投资 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⒀全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程中央基建投资 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⒁规模化大型沼气工程中央基建投资 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⒂退牧还草中央基建投资 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⒃水文基础设施中央基建投资 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⒄种养业循环一体化项目中央基建投资 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⒅重点区域排涝能力建设中央基建投资 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ⒆中央预算内投资用于“三农”建设的其他资金（属于整合范围但未在⑴-⒅列明的资金） |  |  |  |  |  |
| 二 | 省级财政资金小计 |  |  | 4094.92 | 4094.92 | 228 | 228 |  |
| 1 | 省级专项扶贫资金 |  |  | 3230 | 3230 | 100 | 100 |  |
| 2 | 省级统筹整合资金 |  |  | 864.92 | 864.92 |  |  |  |
|  | 水利专项资金 |  |  |  |  | 128 | 128 |  |
| 3 | ……因整合资金分块下达，请详细列明资金名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、 | 州（市）级统筹整合财政涉农资金小计 |  |  | 2500 | 2500 |  |  |  |
| 1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 以前年度结余资金统筹后重新安排 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、 | 县级统筹整合财政涉农资金小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 以前年度结余资金统筹后重新安排 |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明：1.“本年度涉农资金投入规模”中“年初预计总规模”为本年度该项资金总量预计数。“年初计划整合规模”为其中计划纳入整合资金规模，与整合季度报表中“年初数”一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.“计划整合资金规模调整数”要与整合季度报表“计划整合资金规模”中“调整数”一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.贫困县填报州市、县级涉农资金投入情况需填报明细项目。州市汇总报表时市县级投入只需汇总小计数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.州市级、县级资金列“其他”项的需详细说明资金来源构成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

富源县统筹整合财政涉农资金项目表

填报单位：

| 序号 | 项目类别 和项目名称 | 项目建设地点 | 项目建设内容（详细填列工程量化指标） | 补助标准（有补助标准的填列，没有不填） | 计划总投资（万元） |  |  |  | 其中整合财政涉农资金直接用于脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体的帮扶情况 |  |  |  | 项目建设起止时间(起止时间不能只有开始没有结束) | 绩效目标(有量化的核心指标） | 项目实施部门 | 行业主管部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 整合财政涉农资金投入情况（万元） | 金融资金投入 | 社会资金投入 | 农户自筹 | 脱贫村 |  | 脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个数 | 金额 （万元） | 户数 | 人数 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 17472.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、 | 农村基础设施 |  |  |  | 6162.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 交通 |  |  |  | 1257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 1 | 村组道路建设 |  | - |  | 355 |  |  |  |  | 355 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 海田社区自然村公路硬化工程 | 胜境街道 | 全长4.45公里，路基宽5.5米，路面宽4.5米，路面硬化，路基补强及附属工程等 |  | 205 | 0 | 0 | 0 | 3 | 205 | 221 | 985 | 2020年6月—2020年12月 | 改善群众出行环境，为221户985名群众增收提供交通保障 | 胜境街道办事处 | 县交通运输局 |  |
| （2） | 团田至高路农村公路硬化工程 | 胜境街道 | 全长2.8公里，路基宽5.5米，路面宽4.5米，水泥混凝土路面硬化，路基补强，排水及附属设施等 |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 117 | 585 | 2020年6月—2020年12月 | 改善群众出行环境，为117户585名群众增收提供交通保障 | 胜境街道办事处 | 县交通运输局 |  |
| 2 | 自然村村内道路硬化 |  | 硬化路面 平方米 |  | 902.00 |  |  |  |  | 902 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 自然村村内道路硬化 | 中安街道 | 22个自然村村内道路硬化5500平方米 | 80元/平方米 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | 44.00 | 990 | 3960 | 2021年5月—2021年9月 | 改善群众出行环境，为990户3960名群众增收提供交通保障 | 中安街道办事处 | 县交通运输局 |  |
| （2） | 自然村村内道路硬化 | 胜境街道 | 15个自然村村内道路硬化3750平方米 | 80元/平方米 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | 30.00 | 450 | 2270 | 2021年5月—2021年9月 | 改善群众出行环境，为450户2270名群众增收提供交通保障 | 胜境街道办事处 | 县交通运输局 |  |
| （3） | 自然村村内道路硬化 | 后所镇 | 37个自然村村内道路硬化9250平方米 | 80元/平方米 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 74.00 | 1665 | 6660 | 2021年5月—2021年9月 | 改善群众出行环境，为1665户6660名群众增收提供交通保障 | 后所镇人民政府 | 县交通运输局 |  |
| （4） | 自然村村内道路硬化 | 墨红镇 | 22个自然村村内道路硬化5500平方米 | 80元/平方米 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | 44.00 | 990 | 3965 | 2021年5月—2021年9月 | 改善群众出行环境，为990户3965名群众增收提供交通保障 | 墨红镇人民政府 | 县交通运输局 |  |
| （5） | 自然村村内道路硬化 | 大河镇 | 81个自然村村内道路硬化20250平方米 | 80元/平方米 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | 162.00 | 3645 | 14580 | 2021年5月—2021年9月 | 改善群众出行环境，为3645户14580名群众增收提供交通保障 | 大河镇人民政府 | 县交通运输局 |  |
| （6） | 自然村村内道路硬化 | 营上镇 | 44个自然村村内道路硬化11000平方米 | 80元/平方米 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | 88.00 | 1980 | 7920 | 2021年5月—2021年9月 | 改善群众出行环境，为1980户7920名群众增收提供交通保障 | 营上镇人民政府 | 县交通运输局 |  |
| （7） | 自然村村内道路硬化 | 竹园镇 | 20个自然村村内道路硬化5000平方米 | 80元/平方米 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | 40.00 | 903 | 3604 | 2021年5月—2021年9月 | 改善群众出行环境，为903户3604名群众增收提供交通保障 | 竹园镇人民政府 | 县交通运输局 |  |
| （8） | 自然村村内道路硬化 | 富村镇 | 95个自然村村内道路硬化23750平方米 | 80元/平方米 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95 | 190.00 | 4275 | 17100 | 2021年5月—2021年9月 | 改善群众出行环境，为4275户17100名群众增收提供交通保障 | 富村镇人民政府 | 县交通运输局 |  |
| （9） | 自然村村内道路硬化 | 黄泥河镇 | 27个自然村村内道路硬化6750平方米 | 80元/平方米 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | 54.00 | 1215 | 4860 | 2021年5月—2021年9月 | 改善群众出行环境，为1215户4860名群众增收提供交通保障 | 黄泥河镇人民政府 | 县交通运输局 |  |
| （10） | 自然村村内道路硬化 | 十八连山镇 | 56个自然村村内道路硬化14000平方米 | 80元/平方米 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 | 112.00 | 2520 | 10080 | 2021年5月—2021年9月 | 改善群众出行环境，为2520户10080名群众增收提供交通保障 | 十八连山镇人民政府 | 县交通运输局 |  |
| （11） | 自然村村内道路硬化 | 老厂镇 | 29个自然村村内道路硬化7250平方米 | 80元/平方米 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | 58.00 | 1305 | 5220 | 2021年5月—2021年9月 | 改善群众出行环境，为1305户5220名群众增收提供交通保障 | 老厂镇人民政府 | 县交通运输局 |  |
| （12） | 自然村村内道路硬化 | 古敢水族乡 | 3个自然村村内道路硬化750平方米 | 80元/平方米 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 6.00 | 135 | 540 | 2021年5月—2021年9月 | 改善群众出行环境，为135户540名群众增收提供交通保障 | 古敢乡人民政府 | 县交通运输局 |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 水利 |  |  |  | 687.00 |  |  | 14.93 | 89 | 587.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水资源节约与保护 | 12个乡（镇）、街道 | 节水示范工程建设、非常规水资源利用及污水处理工程、计量监测设施安装、水资源节约与保护规划设计、实施、宣传等 |  | 100.00 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021年1月—2021年12月 | 实施县域节水型社会达标建设 | 县水务局 | 县水务 |  |
| 2 | 农村饮水安全工程维修养护 | 79 |  |  | 387.00 |  |  | 14.93 | 87 | 387.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 后所镇合计 |  | 11 |  |  | 48.00 |  |  |  | 15 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 小冲片区饮水安全工程 | 后所镇小冲村 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）0.2千米。 |  | 1.56 |  |  |  | 3 | 1.56 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.53万人 | 后所镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （2） | 半坡村饮水安全工程 | 后所镇半坡村 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）0.18千米，维修更换机电设备（含水泵）1套。 |  | 0.65 |  |  |  | 1 | 0.65 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.033万人 | 后所镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （3） | 阿依诺村饮水安全工程 | 后所镇阿依诺村 | 维修养护主要内容为：修缮水池（含配件）1个。 |  | 0.39 |  |  |  | 1 | 0.39 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.184万人 | 后所镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （4） | 业土依村饮水安全工程 | 后所镇业土依村 | 维修养护主要内容为：维修更换机电设备（含水泵）1套。 |  | 1.56 |  |  |  | 1 | 1.56 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.082万人 | 后所镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （5） | 双诺片区饮水安全工程 | 后所镇双诺村 | 维修养护主要内容为：维修更换机电设备（含水泵）1套。 |  | 2.66 |  |  |  | 1 | 2.66 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.257万人 | 后所镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （6） | 家竹村饮水安全工程 | 后所镇家竹村 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）0.4千米，维修更换机电设备（含水泵）1套。 |  | 1.81 |  |  |  | 1 | 1.81 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.134万人 | 后所镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （7） | 熟地村饮水安全工程 | 后所镇熟地村 | 维修养护主要内容为：修缮水池（含配件）3个，维修更换管网（含配件）3.3千米，维修更换机电设备（含水泵）1套。 |  | 3.98 |  |  |  | 1 | 3.98 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.199万人 | 后所镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （8） | 发拉村饮水安全工程 | 后所镇发拉村 | 维修养护主要内容为：修缮水池（含配件）1个，维修更换管网（含配件）2.2千米。 |  | 5.21 |  |  |  | 1 | 5.21 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.065万人 | 后所镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （9） | 庆云片区饮水安全工程 | 后所镇庆云村委会 | 维修养护主要内容为：修缮水池（含配件）3个，维修更换管网（含配件）0.85千米，维修、更换水箱、水表3套，维修其它设施4处。 |  | 5.26 |  |  |  | 1 | 5.26 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.424万人 | 后所镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （10） | 白龙洞村饮水安全工程 | 后所镇白龙洞村 | 维修养护主要内容为：修缮水池（含配件）1个，维修更换管网（含配件）1.95千米。 |  | 2.43 |  |  |  | 1 | 2.43 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.109万人 | 后所镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （11） | 后所集镇片区饮水安全工程 | 后所镇集镇 | 维修养护主要内容为：维修、更换水箱、水表300套，完善配套净化消毒设施（设备）1套，维修其它设施1处。 |  | 22.49 |  |  |  | 3 | 22.49 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口1.5万人 | 后所镇人民政府 | 县水务局 |  |
| 大河镇合计 |  | 8 |  |  | 29.60 |  |  |  | 8 | 29.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 小寨子提水工程维修养护 | 大河镇小寨子村 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）1.3千米。 |  | 1.16 |  |  |  | 1 | 1.16 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.055万人 | 大河镇人民政府 | 县水务局 |  |
| (2) | 富水塘提水工程维修养护 | 大河镇富水塘村 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）3.1千米。 |  | 6.27 |  |  |  | 1 | 6.27 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.105万人 | 大河镇人民政府 | 县水务局 |  |
| (3) | 马槽湾自流引水工程维修养护 | 大河镇马槽湾村 | 维修养护主要内容为：修缮水池（含配件）2个。 |  | 3.22 |  |  |  | 1 | 3.22 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.008万人 | 大河镇人民政府 | 县水务局 |  |
| (4) | 黄泥沟自流工程维修养护 | 大河镇黄泥沟村 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）3.45千米。 |  | 3.37 |  |  |  | 1 | 3.37 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.037万人 | 大河镇人民政府 | 县水务局 |  |
| (5) | 硐旦桥提水工程维修养护 | 大河镇硐旦桥村 | 维修养护主要内容为：修缮水池（含配件）1个。 |  | 4.28 |  |  |  | 1 | 4.28 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.018万人 | 大河镇人民政府 | 县水务局 |  |
| (6) | 庄子山自流引水工程维修养护 | 大河镇庄子山村 | 维修养护主要内容为：修缮水池（含配件）1个。 |  | 4.30 |  |  |  | 1 | 4.30 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.034万人 | 大河镇人民政府 | 县水务局 |  |
| (7) | 陈家坟提水工程维修养护 | 大河镇陈家坟村 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）3.6千米。 |  | 1.88 |  |  |  | 1 | 1.88 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.042万人 | 大河镇人民政府 | 县水务局 |  |
| (8) | 林青托提水工程维修养护 | 大河镇林青托村 | 维修养护主要内容为：修缮、更换机电设备（含水泵）2套。 |  | 5.12 |  |  |  | 1 | 5.12 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.043万人 | 大河镇人民政府 | 县水务局 |  |
| 胜境街道合计 |  | 5 |  |  | 20.01 |  |  | 14.9 | 5 | 20.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 洞上社区大洞村管网维修 | 胜境街道洞上社区大洞村 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）0.5千米。 |  | 0.41 |  |  |  | 1 | 0.41 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.044万人 | 胜境街道办事处 | 县水务局 |  |
| (2) | 洞上社区大麦洼村管网维修 | 胜境街道洞上社区大麦洼村 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）1千米。 |  | 0.21 |  |  |  | 1 | 0.21 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.013万人 | 胜境街道办事处 | 县水务局 |  |
| (3) | 外山口社区汤家屯小组管网维修 | 胜境街道外山口社区汤家屯村 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）3.1千米，维修、更换水箱、水表35套。 |  | 5.65 |  |  | 2.62 | 1 | 5.65 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.163万人 | 胜境街道办事处 | 县水务局 |  |
| (4) | 迤山口社区煤炭湾管网维修 | 胜境街道迤山口社区煤炭湾村 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）6.6千米，维修、更换水箱、水表80套。 |  | 11.34 |  |  | 11.93 | 1 | 11.34 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.18万人 | 胜境街道办事处 | 县水务局 |  |
| (5) | 外山口社区刘家湾村管网维修 | 胜境街道外山口社区刘家湾村 | 维修养护主要内容为：维修、更换水箱、水表40套。 |  | 2.40 |  |  | 0.38 | 1 | 2.40 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.014万人 | 胜境街道办事处 | 县水务局 |  |
| 中安街道合计 |  | 10 |  |  | 28.00 |  |  |  | 14 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 寨子口社区寨子口村管网维修 | 中安街道寨子口社区寨子口村 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）05千米。 |  | 1.00 |  |  |  | 1 | 1.00 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.17万人 | 中安街道办事处 | 县水务局 |  |
| （2） | 紫泉社区何家村管网维修 | 中安街道紫泉社区何家村 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）1.5千米，维修、更换水箱、水表98套。 |  | 2.00 |  |  |  | 1 | 2.00 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.032万人 | 中安街道办事处 | 县水务局 |  |
| （3） | 紫泉社区宝树村管网维修 | 中安街道紫泉社区宝树村 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）2.5千米。 |  | 2.50 |  |  |  | 1 | 2.50 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.08万人 | 中安街道办事处 | 县水务局 |  |
| （4） | 龙海社区田落冲村管网维修 | 龙海社区田落冲村 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）1.5千米，修缮、更换机电设备（含水泵）1套。 |  | 2.50 |  |  |  | 1 | 2.50 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.1万人 | 中安街道办事处 | 县水务局 |  |
| （5） | 龙潭社区龙潭片区管网维修 | 中安街道龙潭社区龙潭片区 | 维修养护主要内容为：修缮水池（含配件）1个，维修更换管网（含配件）6千米。 |  | 3.00 |  |  |  | 1 | 3.00 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.19万人 | 中安街道办事处 | 县水务局 |  |
| （6） | 厦格社区大厦格、鸭子塘村管网维修 | 中安街道厦格社区大厦格、鸭子塘村 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）5千米，修缮、更换机电设备（含水泵）1套。 |  | 4.00 |  |  |  | 2 | 4.00 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.21万人 | 中安街道办事处 | 县水务局 |  |
| （7） | 石缸社区柏木井、香花岭村管网维修 | 中安街道石缸社区柏木井、香花岭村 | 维修养护主要内容为：修缮水池（含配件）1个，维修更换管网（含配件）0.3千米。 |  | 2.00 |  |  |  | 2 | 2.00 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.092万人 | 中安街道办事处 | 县水务局 |  |
| （8） | 海坪社区尖山村管网维修 | 中安街道海坪社区尖山村 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）1.5千米，修缮、更换机电设备（含水泵）1套。 |  | 2.00 |  |  |  | 1 | 2.00 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.059万人 | 中安街道办事处 | 县水务局 |  |
| （9） | 回隆社区水塔子、松子坡村管网维修 | 中安街道回隆社区水塔子、松子坡村 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）3.5千米。 |  | 1.30 |  |  |  | 2 | 1.30 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.044万人 | 中安街道办事处 | 县水务局 |  |
| （10） | 莲花社区张家庄、曹家庄村管网维修 | 中安街道莲花社区张家庄、曹家庄村 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）7千米。 |  | 7.70 |  |  |  | 2 | 7.70 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.145万人 | 中安街道办事处 | 县水务局 |  |
| 墨红镇合计 |  | 5 |  |  | 25.00 |  |  |  | 5 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 加克小学片区饮水保障维修养护 | 墨红镇加克村 | 维修养护主要内容为：修缮水池（含配件）2个，维修更换管网（含配件）2千米。 |  | 3.00 |  |  |  | 1 | 3.00 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.1万人 | 墨红镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （2） | 吉克村委会草托村饮水维修养护 | 墨红镇吉克村委会草托村 | 维修养护主要内容为：修缮水池（含配件）1个，维修更换管网（含配件）1千米。 |  | 2.00 |  |  |  | 1 | 2.00 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.027万人 | 墨红镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （3） | 墨南佳园饮水维修养护 | 墨红镇 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）3千米，维修、更换水箱、水表216套。 |  | 5.00 |  |  |  | 1 | 5.00 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.062万人 | 墨红镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （4） | 燕窝口子片区管网维修养护 | 墨红镇 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）6千米，维修、更换水箱、水表200套，完善配套净化消毒设施（设备）1套。 |  | 8.00 |  |  |  | 1 | 8.00 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.25万人 | 墨红镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （5） | 小对门片区管网维修养护工程 | 墨红镇 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）5千米。 |  | 7.00 |  |  |  | 1 | 7.00 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.062万人 | 墨红镇人民政府 | 县水务局 |  |
| 营上镇合计 |  | 11 |  |  | 96.00 |  |  |  | 11 | 96.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 那当村安全饮水工程维修养护 | 营上镇 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）2.8千米。 |  | 1.12 |  |  |  | 1 | 1.12 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.089万人 | 营上镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （2） | 浪当村安全饮水工程维修养护 | 营上镇 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）0.5千米。 |  | 0.20 |  |  |  | 1 | 0.20 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.035万人 | 营上镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （3） | 旧屋厂村安全饮水工程维修养护 | 营上镇 | 维修养护主要内容为：修缮水池（含配件）1个，维修更换管网（含配件）2.5千米。 |  | 3.80 |  |  |  | 1 | 3.80 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.069万人 | 营上镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （4） | 雅口村安全饮水工程维修养护 | 营上镇 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）0.6千米。 |  | 0.24 |  |  |  | 1 | 0.24 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.056万人 | 营上镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （5） | 新发村安全饮水工程维修养护 | 营上镇 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）0.5千米。 |  | 0.20 |  |  |  | 1 | 0.20 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.034万人 | 营上镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （6） | 鲁金银安全饮水工程维修养护 | 营上镇 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）0.5千米。 |  | 0.20 |  |  |  | 1 | 0.20 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.109万人 | 营上镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （7） | 侯家田安全饮水工程维修养护 | 营上镇 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）0.5千米。 |  | 0.20 |  |  |  | 1 | 0.20 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.05万人 | 营上镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （8） | 舍达村饮水工程维修养护 | 营上镇 | 维修养护主要内容为：修缮水池（含配件）1个，维修更换管网（含配件）0.65千米，修缮、更换机电设备（含水泵）1套。 |  | 8.21 |  |  |  | 1 | 8.21 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.117万人 | 营上镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （9） | 民家村安全饮水工程维修养护 | 营上镇 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）7.12千米。 |  | 75.00 |  |  |  | 1 | 75.00 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口3.2万人 | 营上镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （10） | 水厂到集镇周边主管道维修养护 | 营上镇 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）1.5千米。 |  | 6.25 |  |  |  | 1 | 6.25 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口1.8万人 | 营上镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （11） | 宽塘得麦冲管网维修养护 | 营上镇 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）2.5千米。 |  | 0.58 |  |  |  | 1 | 0.58 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.031万人 | 营上镇人民政府 | 县水务局 |  |
| 竹园镇合计 |  | 8 |  |  | 30.00 |  |  |  | 8 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 竹园镇饿得村饮水安全工程维修养护项目 | 竹园镇 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）4千米。 |  | 3.00 |  |  |  | 1 | 3.00 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.05万人 | 竹园镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （2） | 竹园镇乐乌村饮水安全工程维修养护项目 | 竹园镇 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）4千米。 |  | 3.00 |  |  |  | 1 | 3.00 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.1万人 | 竹园镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （3） | 竹园镇现鸡田村饮水安全工程维修养护项目 | 竹园镇 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）4千米，维修、更换水箱、水表32套。 |  | 4.00 |  |  |  | 1 | 4.00 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.04万人 | 竹园镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （4） | 竹园镇土那戛村饮水安全工程维修养护项目 | 竹园镇 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）3.8千米，维修、更换水箱、水表38套。 |  | 4.00 |  |  |  | 1 | 4.00 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.05万人 | 竹园镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （5） | 竹园镇迤南孔村饮水安全工程维修养护项目 | 竹园镇 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）4.5千米，维修、更换水箱、水表26套。 |  | 4.00 |  |  |  | 1 | 4.00 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.07万人 | 竹园镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （6） | 竹园镇庙湾村饮水安全工程维修养护项目 | 竹园镇 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）4.6千米，维修、更换水箱、水表16套。 |  | 4.00 |  |  |  | 1 | 4.00 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.04万人 | 竹园镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （7） | 竹园镇丫布基二组饮水安全工程维修养护项目 | 竹园镇 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）4千米，维修、更换水箱、水表34套。 |  | 4.00 |  |  |  | 1 | 4.00 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.03万人 | 竹园镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （8） | 竹园镇丫布基四组饮水安全工程维修养护项目 | 竹园镇 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）5千米，维修、更换水箱、水表18套。 |  | 4.00 |  |  |  | 1 | 4.00 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.03万人 | 竹园镇人民政府 | 县水务局 |  |
| 富村镇合计 |  | 6 |  |  | 29.94 |  |  |  | 6 | 29.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 下大寨村安全饮水维修养护工程 | 富村镇 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）0.2千米，维修、更换水箱、水表5套。 |  | 0.30 |  |  |  | 1 | 0.3 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.109万人 | 富村镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （2） | 新街田村安全饮水维修养护工程 | 富村镇 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）2.7千米，维修、更换水箱、水表57套。 |  | 3.31 |  |  |  | 1 | 3.31 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.029万人 | 富村镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （3） | 箐口村安全饮水维修养护工程 | 富村镇 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）4.1千米，维修、更换水箱、水表96套。 |  | 5.75 |  |  |  | 1 | 5.75 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.051万人 | 富村镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （4） | 上大寨村安全饮水维修养护工程 | 富村镇 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）1.15千米，维修、更换水箱、水表26套。 |  | 1.38 |  |  |  | 1 | 1.38 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.043万人 | 富村镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （5） | 松子山村安全饮水维修养护工程 | 富村镇 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）10.1千米，维修、更换水箱、水表215套。 |  | 12.78 |  |  |  | 1 | 12.78 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.095万人 | 富村镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （6） | 南冲村安全饮水维修养护工程 | 富村镇 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）3.4千米，维修、更换水箱、水表30套。 |  | 6.42 |  |  |  | 1 | 6.42 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.124万人 | 富村镇人民政府 | 县水务局 |  |
| 老厂镇合计 |  | 8 |  |  | 30.45 |  |  |  | 8 | 30.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 大枯坑村民小组安全饮水维修养护工程 | 老厂镇 | 维修养护主要内容为：维修、更换水箱、水表210套。 |  | 6.93 |  |  |  | 1 | 6.93 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.095万人 | 老厂镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （2） | 迤发姑村民小组安全饮水维修养护工程 | 老厂镇 | 维修养护主要内容为：维修、更换水箱、水表70套。 |  | 2.31 |  |  |  | 1 | 2.31 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.035万人 | 老厂镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （3） | 祭羊山村民小组安全饮水维修养护工程 | 老厂镇 | 维修养护主要内容为：维修、更换水箱、水表125套。 |  | 4.13 |  |  |  | 1 | 4.13 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.064万人 | 老厂镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （4） | 扯村村民小组安全饮水维修养护工程 | 老厂镇 | 维修养护主要内容为：维修、更换水箱、水表54套。 |  | 1.78 |  |  |  | 1 | 1.78 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.025万人 | 老厂镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （5） | 小云脚村民小组安全饮水维修养护工程 | 老厂镇 | 维修养护主要内容为：维修、更换水箱、水表39套。 |  | 1.29 |  |  |  | 1 | 1.29 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.018万人 | 老厂镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （6） | 戈多木村民小组安全饮水维修养护工程 | 老厂镇 | 维修养护主要内容为：维修、更换水箱、水表52套。 |  | 1.72 |  |  |  | 1 | 1.72 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.022万人 | 老厂镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （7） | 戈多片区管网维修养护工程 | 老厂镇 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）2.16千米。 |  | 8.69 |  |  |  | 1 | 8.69 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.89万人 | 老厂镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （8） | 小枯坑村民小组安全饮水维修养护工程 | 老厂镇 | 维修养护主要内容为：维修、更换水箱、水表111套。 |  | 3.61 |  |  |  | 1 | 3.61 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.052万人 | 老厂镇人民政府 | 县水务局 |  |
| 十八连山镇合计 |  | 6 |  |  | 30.00 |  |  |  | 6 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 落作村维修养护工程 | 十八连山镇 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）4.9千米。 |  | 5.43 |  |  |  | 1 | 5.43 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.047万人 | 十八连山镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （2） | 取木德村维修养护工程 | 十八连山镇 | 维修养护主要内容为：维修、更换机电设备（含水泵）1套。 |  | 0.90 |  |  |  | 1 | 0.9 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.098万人 | 十八连山镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （3） | 天宝片区供水工程村维修养护工程 | 十八连山镇 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）3.7千米。 |  | 3.77 |  |  |  | 1 | 3.77 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.32万人 | 十八连山镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （4） | 荆竹塘村维修养护工程 | 十八连山镇 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）2.6千米。 |  | 3.67 |  |  |  | 1 | 3.67 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.027万人 | 十八连山镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （5） | 小老厂村维修养护工程 | 十八连山镇 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）2.20千米。 |  | 3.19 |  |  |  | 1 | 3.19 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.055万人 | 十八连山镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （6） | 小禾木德方家村维修养护工程 | 十八连山镇 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）6.1千米。 |  | 13.04 |  |  |  | 1 | 13.04 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.037万人 | 十八连山镇人民政府 | 县水务局 |  |
| 古敢水族乡合计 |  | 1 |  |  | 20.00 |  |  |  | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 沙营村饮水安全工程 | 古敢水族乡 | 维修养护主要内容为：维修更换管网（含配件）2千米，维修、更换水箱、水表600套。 |  | 20.00 |  |  |  | 1 | 20 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.217万人 | 古敢乡人民政府 | 县水务局 |  |
| 3 | 饮水安全巩固提升 |  |  |  | 200.00 |  |  |  | 2 | 200 |  |  |  |  |  | 县水务局 |  |
| （1） | 杨家坟片区饮水安全巩固提升工程 | 后所镇 | 新建150方蓄水池1个，新建15平方泵房1间，安装IS50-32-160＋3KW型水泵2套，安装输配水管网15千米,安装智能水表1107套 |  | 187.00 |  |  |  | 1 | 187.00 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.5258万人 | 后所镇人民政府 | 县水务局 |  |
| （2） | 锅底箐村饮水安全巩固提升 | 黄泥河镇 | 新建50立方米蓄水池一个、安装PE50塑料管1600米、安装PE40塑料管800米、安装终端取水设施59套。 |  | 13.00 |  |  |  | 1 | 13 |  |  | 2021年4月—2021年6月 | 服务人口0.025万人 | 黄泥河镇人民政府 | 县水务局 |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 农危改 |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 农房抗震改造 | 中安街道 | 实施农房抗震改造12户 |  | 24 |  |  |  |  |  | 12 | 35 | 2021年3月—2021年12月 | 通过实施农房抗震改造，解决12户35人住房安全问题。 | 中安街道办事处 | 县住房和城乡建设局 |  |
| 2 | 农房抗震改造 | 胜境街道 | 实施农房抗震改造5户 |  | 10 |  |  |  |  |  | 5 | 17 | 2021年3月—2021年12月 | 通过实施农房抗震改造，解决5户17人住房安全问题。 | 胜境街道办事处 | 县住房和城乡建设局 |  |
| 3 | 农房抗震改造 | 后所镇 | 实施农房抗震改造15户 |  | 30 |  |  |  |  |  | 15 | 36 | 2021年3月—2021年12月 | 通过实施农房抗震改造，解决15户36人住房安全问题。 | 后所镇人民政府 | 县住房和城乡建设局 |  |
| 4 | 农房抗震改造 | 大河镇 | 实施农房抗震改造8户 |  | 16 |  |  |  |  |  | 8 | 25 | 2021年3月—2021年12月 | 通过实施农房抗震改造，解决8户25人住房安全问题。 | 大河镇人民政府 | 县住房和城乡建设局 |  |
| 5 | 农房抗震改造 | 营上镇 | 实施农房抗震改造8户 |  | 16 |  |  |  |  |  | 8 | 28 | 2021年3月—2021年12月 | 通过实施农房抗震改造，解决8户28人住房安全问题。 | 营上镇人民政府 | 县住房和城乡建设局 |  |
| 6 | 农房抗震改造 | 竹园镇 | 实施农房抗震改造5户 |  | 10 |  |  |  |  |  | 5 | 16 | 2021年3月—2021年12月 | 通过实施农房抗震改造，解决5户16人住房安全问题。 | 竹园镇人民政府 | 县住房和城乡建设局 |  |
| 7 | 农房抗震改造 | 墨红镇 | 实施农房抗震改造12户 |  | 24 |  |  |  |  |  | 12 | 33 | 2021年3月—2021年12月 | 通过实施农房抗震改造，解决12户33人住房安全问题。 | 墨红镇人民政府 | 县住房和城乡建设局 |  |
| 8 | 农房抗震改造 | 富村镇 | 实施农房抗震改造8户 |  | 16 |  |  |  |  |  | 8 | 23 | 2021年3月—2021年12月 | 通过实施农房抗震改造，解决8户23人住房安全问题。 | 富村镇人民政府 | 县住房和城乡建设局 |  |
| 9 | 农房抗震改造 | 老厂镇 | 实施农房抗震改造6户 |  | 12 |  |  |  |  |  | 6 | 20 | 2021年3月—2021年12月 | 通过实施农房抗震改造，解决6户20人住房安全问题。 | 老厂镇人民政府 | 县住房和城乡建设局 |  |
| 10 | 农房抗震改造 | 十八连山镇 | 实施农房抗震改造8户 |  | 16 |  |  |  |  |  | 8 | 30 | 2021年3月—2021年12月 | 通过实施农房抗震改造，解决8户30人住房安全问题。 | 十八连山镇人民政府 | 县住房和城乡建设局 |  |
| 11 | 农房抗震改造 | 黄泥河镇 | 实施农房抗震改造8户 |  | 16 |  |  |  |  |  | 8 | 27 | 2021年3月—2021年12月 | 通过实施农房抗震改造，解决8户27人住房安全问题。 | 黄泥河镇人民政府 | 县住房和城乡建设局 |  |
| 12 | 农房抗震改造 | 古敢水族乡 | 实施农房抗震改造5户 |  | 10 |  |  |  |  |  | 5 | 16 | 2021年3月—2021年12月 | 通过实施农房抗震改造，解决5户16人住房安全问题。 | 古敢乡人民政府 | 县住房和城乡建设局 |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四） | 改水、改厕、垃圾处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五） | 土地整治 |  |  |  | 3718.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高标准农田建设 | 中安、后所、大河、墨红、营上、竹园、富村、黄泥河、古敢、十八连山、老厂 | 机耕道路，排洪沟渠，农桥，灌溉配套设施（供水管网、泵站、水池、），地力配肥措施、耕地力质量监测点建设 |  | 3718.99 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年1月-2022年2月 | 完成基本农田建设52200亩 | 项目承担乡镇 | 县农业农村局 |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六） | 少数民族发展类项目 |  | 民族团结进步示范村建设 | 400 | 400 |  |  |  | 4 | 400.00 | 84 | 163 | 2021年5月-12月 | 通过该项目实施使4个乡镇938户3749人受益，改善基础设施建设，改善村容村貌，不断提升少数民族地区群众生产生活环境，丰富少数民族地区群众文化生活，充分发挥示范、辐射作用，推动民族关系和谐发展 |  | 县民族宗教事务局 |  |
| 1 | 中安街道回隆下村民族团结进步示范村 | 回隆下村 | 一、雨污排放整治：村内排污支管74米，公厕到荷花池雨污管改造260米，排污管道全长435米。（24万）污水处理，环保荷花池，面积约500平方米，1.5米深，四周1.5米宽绿化带。含15平方米景观台。（5.9万）、村内道路，地面硬化，面积约260平方米，挡墙整治20平方米。（8.5万）二、村內零星道路硬化，围挡改造，面积约150平方米。（3.2万）三、示范村照明工程：1、入村主干道照明，全长1950米，太阳能灯55棵。（14．4万）2、村内道路照明，工程量45盏。（4.5万）3、入清真寺道路照明，道路长221米，采用3.5米高拱形灯杆，太阳能照明灯，共计20组。（4.8万元）四、产业发展实用技术培训，5场次（2万元）、村内外墙整治、宣传展示方案。（9.7万元）村史馆建设。（8.5万元）寨门建设（13.5万）三个项目工程实施所发生的项目管理费，（1万元） | 100 | 100 |  |  |  | 1 | 100 | 15 | 56 | 2021年5月—12月 | 通过项目实施改善回族村落178户610人的居住环境，有效促进民族地区公共基础设施提升，促进民族地区发展 | 中安街道办事处 | 县民族宗教事务局 |  |
| 2 | 富村镇鲁纳民族团结进步示范村 | 鲁纳村 | 规划总投资100万元，其中，投入24万元硬化村内道路2400平方米；投入20万元新建污水管网、沟渠800米；投入5万元新建砖砌花台200米；投入10万元购置安装文化体育健身设施1套；投入3万元新建20平方米公厕1个；投入5万元新建民族文化墙体500平方米；投入5万元新建绿化面积500平方米；投入16万元安装太阳能路灯50盏；投入8万元新建民族团结示范村标志牌1块；投入2万元制作安装中华民族共同体意识宣传展板200平方米；投入2万元改造民族文化活动室1间30平方米； | 100 | 100 |  |  |  | 1 | 100 | 37 | 54 | 2021年5月—12月 | 通过项目实施改善彝族村落317户1333人的居住环境，有效促进民族地区公共基础设施提升，促进民族地区发展 | 富村镇人民政府 | 县民族宗教事务局 |  |
| 3 | 墨红镇社安民族团结进步示范村 | 世依村委会社安村 | 村内道路硬化、支砌挡墙72万；村内环境整治、安装太阳能路灯等27万；民族团结进步示范标示牌制作1万元 | 100 | 100 |  |  |  | 1 | 100 | 28 | 36 | 2021年5月—12月 | 通过项目实施改善彝族村落82户358人的居住环境，有效促进民族地区公共基础设施提升，促进民族地区发展 | 墨红镇人民政府 | 县民族宗教事务局 |  |
| 4 | 古敢水族乡古敢民族团结进步示范村村 | 古敢水族乡古敢村 | 1.民族活动场所改造（23360元）；增设活动室3假顶，沿房檐（62米）做青瓦滴水；活动室10道门窗刷漆翻新；3个卫生间改造及洗手台建设。2.人居环境整治（610640元）；坡脚花坛支砌448米；沿路花坛小叶榕栽种15棵；停车场规划1900平方米；古敢村排水系统改造900米；安装太阳能路灯130盏（改造原有路灯为太阳能29盏）。3.水族特色宣传展示（36600元）；集镇商铺铺门头改造45家；民族广场民俗展板，党建立体标语；鱼化龙入乡路口建设具有水族文化元素简易乡门一道。 | 100 | 100 |  |  |  | 1 | 100 | 4 | 17 | 2021年5月—12月 | 通过项目实施改善水族村落361户1448人的居住环境，有效促进民族地区公共基础设施提升，促进民族地区发展 | 古敢乡人民政府 | 县民宗局 |  |
| （七） | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、 | 农业生产发展 |  |  |  | 9710.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 农、牧、渔 |  |  |  | 7610.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 农业生产发展项目 |  |  |  | 720 | 0 | 0 | 0 | 23 | 653 | 752 | 2543 |  |  |  |  |  |
| （1） | 富源县耕地生产障碍修复利用核心示范区建设 | 后所镇卡泥、老牛场、栗树坪、双诺、小冲、杨家坟、迤后所、阿依诺7个村委会。 | 优化施肥、添加土壤调理剂、微生物菌剂、叶面阻控剂等一系列调控措施建设3.4611万亩核心示范区（其中安全利用类耕地3.02995万亩、严格管控类耕地0.43114万亩）。 |  | 560 |  |  |  | 8 | 560 | 512 | 2142 | 2021年4月—2021年12月 | 1、完成3.4611万亩核心示范区（其中安全利用类耕地3.02995万亩、严格管控类耕地0.43114万亩）。 2、辐射全县耕地安全利用率达90%以上 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  |
| （2） | 高素质农民培训 | 全县12个乡（镇）、街道范围 | 高素质农民培训（含经营管理型人员，专业生产型人员） |  | 75 |  |  |  | 12 | 75 | 180 | 180 | 2021年4月—2022年12月 | 1、高素质农民培育350人（经营管理型150人，专业生产型200人）。 2、培训合格率达100%； 3、学员满意度达85%以上 | 云南省农业广播电视学校富源县分校 | 县农业农村局 |  |
| （3） | 全国基层农技推广体系改革与建设补助项目 | 富源县有关乡（镇）、街道 | 开展县乡农业技术人员能力提升培训、建设农业科技示范基地 |  | 85 |  |  |  | 3 | 18 | 60 | 221 | 2021年3月—2021年12月 | 培训县乡农业技术人员99名，建设农业科技示范基地3个以上，开展农技指导和观摩培训4次以上，培育农业科技示范主体5个以上，招募特聘农技人员10名以上。农业科技示范主体抽样满意度超过98%，推广优质绿色高效农业技术不少于3-10项，农业主体技术到位率达98%以上。农技人员应用中国农技推广信息平台开展在线指导和服务效果展示≥90%。 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  |
| 2 | 产业发展项目 |  |  |  | 6890 |  | 11993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 菜籽油加工生产线建设 | 东堡社区 | 建设年加工5000吨纯菜籽油生产线 |  | 250 |  | 150 |  | 1 | 400 | 583 | 1200 | 2021年1月-2021年12月 | 实现产值5600万元 | 中安街道办事处 | 县农业农村局 |  |
|  | 中安街道小计 |  |  |  | 250 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | “饭吃光”蔬菜食品深加工建设（一期） | 后矿社区 | 新建厂房11000平方米，产量：13000吨 |  | 1200 |  | 1800 |  | 4 | 3000 | 380 | 830 | 2021 | 面积：11000平方米，产量：13000吨 带动农户：380户，人均收入：2800元 | 胜境街道办事处 | 县农业农村局 |  |
| （2） | 东恒大河乌猪产融项目 | 墨红镇光山头村 | 建设内容：多乐猪场搬迁，新建光山头猪场，面积14500平方米，产量40000头 |  | 1000 |  | 1500 |  | 1 | 2500 | 420 | 1100 | 2021 | 建设面积：14500平方米，产量：40000头，带动农户：420户，人均收入：2500元 | 胜境街道办事处 | 县农业农村局 |  |
|  | 胜境街道小计 |  |  |  | 2200 |  | 3300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 猕猴桃与中药材立体种植 | 后所镇法凹村委会 | 猕猴桃种植300亩，套种重楼300亩。 |  | 300 |  | 900 |  | 1 | 300 | 85 | 265 | 2021 | 猕猴桃每亩纯收益5500元、300亩共计165万元，重楼亩产纯收益13500元，300亩共计405万元，每年可解决劳动力500人，增加务工收入120余万元。 | 后所镇人民政府 | 县农业农村局 |  |
| （2） | 花椒加工厂建设 | 后所镇迤后所居委会 | 建设占地20亩的花椒加工厂1个，包括100平米的烘干房1间，配套空气能烘干设备1套，建4000平米库房2组，建2000平米加工车间1间，配套MMS系列色选机1套，建设400平米展厅1间。 |  | 100 |  | 200 |  | 1 | 100 | 136 | 408 | 2021 | 年加工鲜花椒1500吨，年利润200万元，每年可解决劳动力200人，劳务收入80余万元。 | 后所镇人民政府 | 县农业农村局 |  |
| （3） | 铁翅菜缸菜加工厂建设 | 后所镇阿依诺村委会 | 建设加工厂房8000平米，冷库6座1800平米，原料储藏间3600平米，成品储藏间1200平米，风干房900平米，泡菜池1800立方，配套管理用房160平米 |  | 100 |  | 400 |  | 1 | 100 | 56 | 196 | 2021 | 年收益200万元，每年可解决劳动力300人，劳务收入50余万元。 | 后所镇人民政府 | 县农业农村局 |  |
| （4） | 金银花种植 | 迤后所居委会 外后所村委会 | 种植金银花500亩 |  | 500 |  | 243 |  | 1 | 500 | 136 | 408 | 2021 | 亩产金银花200公斤，亩产值8000元，亩产净利润200余万元 | 后所镇人民政府 | 县农业农村局 |  |
|  | 后所镇小计 |  |  |  | 1000 |  | 1743 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 磨盘农业综合开发服务社乌猪养殖 | 磨盘村委会陈家湾村 | 养殖母猪300头，肥猪600头 |  | 300 |  | 1200 |  | 1 | 1500 | 220 | 420 | 2021-2022 | 户均增收2000.00元 | 大河镇人民政府 | 县农业农村局 |  |
|  | 大河镇小计 |  |  |  | 300 |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 海嘎李子基地 | 哈播村、海嘎村 | 建设400亩海戛李子基地 |  | 200 |  | 50 |  | 2 | 200 | 450 | 1300 | 2021年4月至2028年12月 | 每年产值350万元，每年实现利润100万元 | 营上镇人民政府 | 县农业农村局 |  |
| （2） | 辣椒种植 | 迤启村、大栗村 | 建设400亩辣椒基地 |  | 100 |  | 25 |  | 2 | 100 | 300 | 780 | 2021年4月至2021年12月 | 产值320万元，实现利润130万元 | 营上镇人民政府 | 县农业农村局 |  |
| （3） | 羊肚菌种植 | 海戛村 | 羊肚菌种植40亩 |  | 100 |  | 25 |  | 1 | 100 | 55 | 146 | 2021年4月至2023年12月 | 每年产值450万元，每年实现利润150万元 | 营上镇人民政府 | 县农业农村局 |  |
|  | 营上镇小计 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 富村镇新厂软籽石榴种植基地 | 新厂村委会 | 利用已建成1050亩软籽石榴基地及育苗基地，在新厂村集中流转土地300亩，新增种植软籽石榴300亩。 |  | 300 |  |  |  | 21 | 300 | 769 | 2563 | 2021年3月-2022年1月 | 种植面积≥300亩；投资≥300万元；覆盖农户≥769户；人均增收≥400元；受益贫困人口满意度≥90%；群众满意度≥90%；覆盖脱贫村村集体经济≥5万元。 | 富村镇人民政府 | 县农业农村局 |  |
| （2） | 富村镇大凹子香菇种植基地 | 大凹子村委会 | 利用已建成的标准化食用菌棒加工厂、4万平方米种植大棚，新增种植120亩香菇食用菌。 |  | 400 |  |  |  | 6 | 400 | 4094 | 4975 | 2021年4月-2021年12月 | 种植面积≥120亩；投资≥400万元；覆盖农户≥4094户；户均增收≥700元；受益贫困人口满意度≥90%；群众满意度≥90%；覆盖脱贫村村集体经济≥5万元。 | 富村镇人民政府 | 县农业农村局 |  |
|  | 富村镇小计 |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 生姜种植项目 | 黄泥河镇 | 生姜种植2000亩，预计收1200万元 |  | 500 |  | 800 |  | 3 | 1300 | 200 | 520 | 2021年3月至2021年12月 | 发展生姜产业2000亩，预计可收入1200万元； | 黄泥河镇人民政府 | 县农业农村局 |  |
|  | 黄泥河镇小计 |  |  |  | 500 |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 古敢水族乡万亩笋材种植加工项目 | 古敢水族乡 境内 | 建设千亩连片种植示范基地3个，竹产品原料基地10000亩，竹林区耕作道路30公里，新建占地50亩竹产品加工厂1座、交易市场1个。 |  | 200 |  | 3000 |  | 3 | 3200 | 3700 | 23510 | 2021年 | 竹产业是长足发展产业，种植成功后，可持续增加收入，种植后3年进入收益期，亩产鲜笋0.6吨左右，5年进入丰产期，亩产鲜笋2-2.5吨、竹材400株以上，向农户实行订单保底收购价，鲜笋1.8元/公斤、竹材10元/株，初产期鲜笋亩产值可达1100元，丰产期鲜笋、竹材亩产值可达8000元。产品经深加工后产值可翻一番，初产期加工产值可达275万元，实现利润100万元；丰产期产值可超1亿元，实现利润3000万元。 | 古敢乡人民政府 | 县农业农村局 |  |
|  | 古敢乡小计 |  |  |  | 200 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 山药加工 | 卡锡、细冲、纸厂、岔河、海子、老屋村等村委会 | 1500亩牛尾巴山药育苗基地及成品种植 |  | 300 |  | 200 |  | 7 | 500 | 1000 | 2890 | 1年 |  | 十八连山镇政府 | 县农业农村局 |  |
|  | 十八连山镇小计 |  |  |  | 300 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 富源县瑞泽商贸有限公司母猪育种场建设项目 | 墨红镇摩山村委会 | 新建母猪场10000平方米，安装配套设施设备。 |  | 500 |  | 1500 |  | 2 | 2000 | 300 | 870 | 2021 | 年出栏32000头仔猪，产值达4800万元。解决周边劳动力就业20人，惠泽公司年收益36万元。 | 墨红镇政府 | 县农业农村局 |  |
|  | 墨红镇小计 |  |  |  | 500 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 70万只肉鸡养殖场扩建 | 松林、大路、茂兰、糯木、团结、现鸡田、海章7个村委会 | 建大棚养鸡场70组 | 0 | 340 |  | 360 |  | 7 | 700 | 300 | 944 | 2021.3—12 | 带动建档立卡贫困户300户均，户均增收3000元，增加村集体收入80万元 | 竹园镇农业综合服务中心 | 县农业农村局 |  |
|  | 竹园镇小计 |  |  |  | 340 |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 中药材云木香种植项目 | 老厂镇老厂社区、大格村委会、押租村委会、新角村委会、新堡村委会、者米村委会、黑克村委会、迤德黑村委会 | 老厂镇老厂社区170亩（易地搬迁50亩）、大格村委会100亩、押租村委会160亩、新角村委会100亩、新堡村委会212亩、者米村委会197亩、黑克村委会190亩、迤德黑村委会70亩、拖竹村委会100亩，总计1299亩 |  | 100 |  | 252 |  | 9 | 100 | 1249 | 5977 | 2021年1月—2023年12月 | 完成1299亩种植面积，平均亩产2200公斤，实现亩平均收益3520元。 | 老厂镇人民政府 | 县农业农村局 | 合作龙头企业“云南八升生物有限公司” |
| （2） | 魔芋种植项目 | 老厂镇老厂社区、拖竹村委会、黑克村委会、迤德黑村委会 | 老厂镇老厂社区30亩、拖竹村委会100亩黑克村委会30亩、迤德黑村委会100亩，总计260亩。 |  | 100 |  | 187 |  | 4 | 100 | 1249 | 5977 | 2021年1月—2023年12月 | 完成260亩种植面积，平均亩产1200公斤，实现亩平均收益6000元。 | 老厂镇人民政府 | 县农业农村局 | 合作龙头企业“富源县富村镇佳艳农民魔芋专业合作社” |
|  | 老厂镇合计 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 林业产业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 旅游业（主要包括A级以上旅游景区基础设施、公共服务设施及带动农民脱贫致富的旅游项目，以及旅游厕所） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四） | 扶贫小额信贷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五） | 农业技能培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六） | 村集体经济 |  |  |  | 2100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 富源县工业园区公共租赁住房（人才公寓）建设项目 | 富源县工业园区 | 25-45㎡公共租赁住房240套，1200㎡商品服务用房 |  | 2100.00 |  | 1500 |  |  |  |  |  | 2021.05-2022.05 | 3年内，42个村（社区）每年保底集体经济收入4万元。3年后根据实际项目收入分配。 | 富源正融投资集团有限公司 | 县委组织部 |  |
| （七） | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、 | 其他（仅填雨露计划项目，项目管理费跟随项目据实列支，不再填列在此部分） | 县12个乡（镇）、街道 | 雨露计划 | 3000元/人 | 1500 |  |  |  |  |  | 4951 | 5000 | 2017.9-2021.3 | 通过“雨露计划”帮扶政策，防止返贫。 | 县教育体育局 | 县扶贫办 |  |
| 1 | 雨露计划（2017年秋季至2018年春季） | 县12个乡（镇）、街道 | 雨露计划 | 3000元/人 | 450 |  |  |  |  |  | 1477 | 1500 | 2017.9-2018.3 | 通过“雨露计划”帮扶政策，防止返贫。 | 县教育体育局 | 县扶贫办 |  |
| 2 | 雨露计划（2018年秋季至2019年春季） | 12个乡（镇）、街道 | 雨露计划 | 3000元/人 | 510 |  |  |  |  |  | 1685 | 1700 | 2018.9-2019.3 | 通过“雨露计划”帮扶政策，防止返贫。 | 县教育体育局 | 县扶贫办 |  |
| 3 | 雨露计划（2020年秋季至2021年春季） | 12个乡（镇）、街道 | 雨露计划 | 3000元/人 | 540 |  |  |  |  |  | 1789 | 1800 | 2020.9-2021.3 | 通过“雨露计划”帮扶政策，巩固脱贫成效。 | 县教育局 | 县扶贫办 |  |
| 填表说明：1.综合类项目归类以资金投入占比较大的项目类型填列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.“项目类别和项目名称”要分类填列，每类项目类型后涉及到可汇总的数据如“计划总投资”、“其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况”中的数据需填报汇总数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

富源县整合方案项目类型投入情况统计表

| 序号 | 项目类别 | 整合财政涉农资金投入（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 17472.99 |  |
| 一、 | 农村基础设施 | 6162.99 |  |
| （一） | 交通 | 1257 |  |
| （二） | 水利 | 687 |  |
| （三） | 农危改 | 200 |  |
| （四） | 改水、改厕、垃圾处理。 |  |  |
| （五） | 土地整治 | 3718.99 |  |
| （六） | 少数民族发展类项目 | 400 |  |
| （七） | 其他 |  | 当此项金额超过农村基础设施总额的5%时，各州（市）需审核是否存在分类错误情况。 |
| 二、 | 农业生产发展 | 9710 |  |
| （一） | 农、牧、渔 | 7610 |  |
| （二） | 林业产业 |  |  |
| （三） | 旅游业（主要包括A级以上旅游景区基础设施、公共服务设施及带动农民脱贫致富的旅游项目，以及旅游厕所） |  |  |
| （四） | 小额信贷 |  |  |
| （五） | 农业技能培训 |  |  |
| （六） | 村集体经济 | 2100 |  |
| （七） | 其他 |  | 当此项金额超过农业生产发展资金总额的5%时，各州（市）需审核是否存在分类错误情况。 |
| 三、 | 其他 | 1500 | 无法填入第一二类“其他”项才填此项。当此项金额超过整合资金总额的5%时，各州（市）需审核是否存在分类错误情况。 |
| （一） | 雨露计划 | 1500 |  |
| 填表说明：州市根据各贫困县填报的附表3中整合资金分类投入情况，汇总统计各类项目投入数，不需统计具体项目。 |  |  |  |