**富源县富村镇白石岩村委会中草药加工建设项目绩效目标申报表（2025年）**

项目实施单位：富村镇人民政府

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 富源县富村镇白石岩村委会中草药加工建设项目 | | 项目负责人及联系电话 | 王志平（139\*\*\*\*\*222） | |
| 主管部门 | | 富源县农业农村局 | | 实施单位 | 富村镇人民政府 | |
| 资金情况 （万元） | | 年度资金总额 | | 650 | | |
| 其中财政拨款 | | 200 | | |
| 其他资金 | | 450 | | |
| 总 主体 目 标 | 年度目标 | | | | | |
| 1.趁鲜加工厂地面硬化（33万元）：其中，场地平整、垫土 3000㎡ （单价50元/㎡）、场地混凝土硬化3000㎡（单价60元/㎡）；  2.一期厂房及仓库建设（142万元）：生产车间建设1000㎡（钢结构，层高9.5米，单价600元/㎡）、1000㎡仓库（冷库标准）建设（钢结构，层高9.5米，内部保温隔断，单价700元/㎡）、1000㎡中药材晒场建设（钢结构、透光顶，单价120元/㎡）；  3.趁鲜加工生产设备购置(25万元)：联动洗药机（含气泡清洗、滚筒清洗）1套（单价10万）、多功能切药机5台（单价1万）、 30㎡药材（空气能）热风循环烘房；  4.实现55户脱贫户，户均增收2200元/年。 | | | | | |
| 绩 绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 |
| 产  出  指  标 | 数  量  指  标 | 场地平整、垫土 | | | ≥3000平方米 |
| 场地混凝土硬化 | | | ≥3000平方米 |
| 生产车间建设 | | | ≥1000平方米 |
| 仓库（冷库标准）建设 | | | ≥1000平方米 |
| 中药材晒场建设 | | | ≥1000平方米 |
| 联动洗药机（含气泡清洗、滚筒清洗)套 | | | ≥1套 |
| 多功能切药机 | | | ≥5台 |
| 药材（空气能）热风循环烘房 | | | ≥30平方米 |
| 质量指标 | 基建质量合格率 | | | ≥98% |
| 设备采购合格率 | | | ≥100% |
| 时效指标 | 开工时间 | | | 2025年9月1日 |
| 完工时间 | | | 2026年12月31日 |
| 成  本  指  标 | 场地平整、垫土 | | | 每平方米成本≤50元 |
| 场地混凝土硬化 | | | 每平方米成本≤60元 |
| 生产车间建设 | | | 钢结构，层高9.5米且每米成本≤600元 |
| 仓库（冷库标准）建设 | | | 钢结构，层高9.5米，内部保温隔断，单价≤700元/㎡ |
|  | 中药材晒场建设 | | | 钢结构、透光顶，单价≤120元/㎡ |
| 联动洗药机（含气泡清洗、滚筒清洗） | | | 含气泡清洗、滚筒清洗）1套≤单价10万元 |
| 多功能切药机 | | | 单价≤1万元 |
| 药材（空气能）热风循环烘房 | | | 单价≤10万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 年产值 | | | ≥4200万元 |
| 户均年增收 | | | ≥2200元 |
| 绩 效 指 标 | 社会效益指标 | 辐射带动三类农户 | | | ≥55户 |
| 生态效益指标 | 减少资源损耗 | | | ≥40% |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 脱贫户 | | | ≥95% |
| 受益群众满意度 | | | ≥100% |