|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 富源魔芋精深加工及研发基地建设项目绩效目标申报表 | | | | | | |
| 项目单位（签章）：胜境街道办事处 | | | | | | |
| 项目名称 | | 富源魔芋精深加工及研发基地建设项目 | | 项目负责人及联系电话 | 刘渊 139\*\*\*\*\*124 | |
| 主管部门 | | 富源县农业农村局 | | 实施单位 | 富源县胜境街道办事处 | |
| 资金情况 （万元） | | 年度资金总额 | | 800 | | |
| 其中财政拨款 | | 800 | | |
| 其他资金 | | 0 | | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | |
| 一.车间建设2150㎡（1.研发中心建设400㎡；2.酥饼车间建设350㎡；3.魔芋素食车间建设450㎡；4.仓储建设500㎡；5.包装、周转间建设450㎡）；二.车间设备购置安装（1.酥饼生产设备购置安装8台套；2.素食生产设备（膨化罐2套、成型槽1套、全自动灭菌设备购置安装1套）；3.用水、用电、用汽配套购置建设；4.打码机1套；5.货运提升机购置安装1套）。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 研发车间 | | | ≥400㎡ |
| 酥饼车间 | | | ≥450m3 |
| 仓储 | | | ≥850㎡ |
| 包装、周转间 | | | ≥450㎡ |
| 车间配套设备 | | | ≥76台/套 |
| 质量指标 | 合格率 | | | 100% |
| 时效指标 | 开始时间 | | | 2025年8月 |
| 结束时间 | | | 2025年12月 |
| 成本指标 | 研发车间 | | | ≤128万元 |
| 酥饼车间 | | | ≤147万元 |
| 仓储 | | | ≤255万元 |
| 包装、周转间 | | | ≤144万元 |
| 车间配套设备 | | | ≤126万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年租金收益 | | | ≧16万元/年 |
| 绩 效 指 标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动务工 | | | ≥5户 |
| 户均增收 | | | ≥2800元 |
| 生态效益指标 | 有利于保持水土流失，改善生态环境。 | | | 提高 |
| 种植业产业结构 | | | 提高 |
| 可持续影响指标 | 每年持续收益 | | | 提高 |
| 土地产出率 | | | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 带动农户满意度 | | | ≥95% |
| 其他农户满意度 | | | ≥95% |