富发改易地〔2023〕2号

富源县发展和改革局关于富源县营上镇营上村2023年度以工代赈示范项目可行性研究报告的批复

营上镇人民政府：

你单位上报的《富源县营上镇人民政府关于上报审批富源县营上镇营上村2023年以工代赈示范项目可行性研究报告的请示》（营政请〔2023〕2号）及相关要件收悉，经研究，现批复如下：

一、项目名称：富源县营上镇营上村2023年度以工代赈示范项目

二、项目代码：2305-530325-04-01-778976

三、项目建设单位：富源县营上镇人民政府

四、项目建设地点：富源县营上镇营上村

五、项目建设性质：新建

六、项目建设内容及规模：新建核桃产业配套道路3条8510米，安装波形护栏680米，建设通村道路9229米，支砌挡墙400立方米，治理河堤600米。

七、项目概算总投资及资金来源：项目概算总投资1000.23万元，其中：工程费用854.12万元，工程建设其他费用及基本预备费146.11万元。资金来源为申请中央预算内以工代赈资金900万元，自筹100.23万元。工程建设支付劳务报酬275万元，劳务报酬支付比例占中央预算内以工代赈资金的30.6%。

八、项目预期效益：该项目建成后，将进一步改善营上村核桃等产业基地生产及运输条件，促进核桃等产业发展壮大，同时为周边群众的生产生活及出行提供便利；工程建设预计带动当地群众务工人数（非人次）220人，计划发放劳务报酬275万元，预计培训务工群众人数（非人次）180人，预计设置公益性岗位安排2人。其中：预计吸纳易地搬迁脱贫群众务工人数120人，发放劳务报酬150万元，培训易地搬迁脱贫群众人数80人，帮助当地群众就近务工增加收入。

九、项目建设期限：计划2023年2月开工建设，2023年12月竣工投入使用。

十、有关要求：

项目建设要按照国家规定的基本建设程序，完善项目建设前期相关手续，该项目及资金计划下达后，要按照国家、省关于以工代赈的有关政策要求和批复的建设内容认真组织实施。工程施工采取“公益性基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+公益性管护岗位开发”的综合赈济模式建设。工程建设过程中，要按照“能用人工尽量不用机械，能组织当地群众务工尽量不用专业施工队伍”的要求，积极组织当地群众，特别是脱贫人口、防返贫监测对象、易地扶贫搬迁群众等群体参与工程建设，并及时、足额发放劳务报酬，增加群众务工收入，充分发挥以工代赈“赈”的作用。

富源县发展和改革局

2023年2月15日

抄送：市发改委。

县政府办、县纪委县监委、县财政局、县自然资源局、县交运局、县农业农村局、县水务局、县乡村振兴局、县审计局、市生态环境局富源分局。

（共印12份）

富源县发展和改革局办公室          2021年2月15日印发