附件2

富源县通信网络基础设施建设三年行动计划项目表

单位：个、座、万元

| 序号 | 通信企业名称 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 数量 | 建设地点 | 投资额 | 建设内容 | 数量 | 建设地点 | 投资额 | 建设内容 | 数量 | 建设地点 | 投资额 |
| 1 | 中国移动富源分公司 | 5G基站建设 | 140 | 县城城区、乡（镇）所在地及发达行政村 | 10500 | 5G基站建设 | 70 | 城区、乡（镇）扩展区域、重要项目区域 | 5250 | 5G基站建设 | 50 | 城区、乡（镇）扩展区域、重要项目区域 | 3750 |
| 2 | 4G基站建设 | 70 | 农村弱覆盖区域 | 5250 | 4G基站建设 | 46 | 宣富高速、乡（镇）主干道补盲、城乡接合部盲区补点及人员密集的集镇、村庄等区域 | 3450 | 4G基站建设 | 34 | 高速主干道、乡（镇）主干道补盲城乡接合部盲区补点及人员密集的集镇、村庄等区域 | 2550 |
| 3 | 宽带社区建设 | 270 | 农村无覆盖、新增楼宇及高需求宽带区域 | 1350 | 宽带社区建设 | 190 | 农村无覆盖、新增楼宇及高需求宽带区域 | 950 | 宽带社区建设 | 130 | 农村无覆盖、新增楼宇及高需求宽带区域 | 650 |
| 4 | 中国电信富源分公司 | 5G基站建设 | 210 | 富源县城及各乡（镇） | 2100 | 5G基站建设 | 14030 | 富源县城及各乡（镇） | 1400 | 5G基站建设 | 80 | 富源县城及各乡（镇） | 800 |
| 5 | IDC机房建设 | 13 | 富源县城及各乡（镇） | 360 | IDC机房建设 | 9 | 富源县城及各乡（镇） | 290 |
| 6 | 中国电信富源分公司 | IDC机房建设 | 10 | 富源县城及各乡（镇） | 400 | 城际机房节点 | 5 | 富源县城及各乡（镇） | 218 | 乡（镇）出口带宽扩容 | 12 | 富源县城及各乡（镇） | 430 |
| 7 | 富源专属天翼云资源池 | 1 | 富源县城及各乡（镇） | 490 | 云资源池扩容 | 1 | 富源县城及各乡（镇） | 490 |
| 8 | 中国联通富源分公司 | 电信一张网共享规划4G | 127 | 富源城区及各乡（镇） | 198 | 电信一张网共享规划4G | 30 | 富源城区及各乡（镇） | 47 | 电信一张网共享规划4G | 10 | 富源城区及各乡（镇） | 16 |
| 9 | 电信一张网共享规划5g | 95 | 富源城区及各乡（镇） | 270 | 电信一张网共享规划5g | 40 | 富源城区及各乡（镇） | 115 | 电信一张网共享规划5g | 30 | 富源城区及各乡（镇） | 86 |
| 10 | 新建4G补盲 | 8 | 富源城区及各乡（镇） | 240 | 新建4G补盲 | 10 | 富源城区及各乡（镇） | 130 | 新建4G补盲 | 10 | 富源城区及各乡（镇） | 130 |
| 11 | 富源宽带接入规划 | 1000 | 富源城区及各乡（镇） | 30 | 富源宽带接入规划 | 1000 | 富源城区及各乡（镇） | 30 | 富源宽带接入规划 | 2000 | 富源城区及各乡（镇） | 60 |
| 12 | 中国广电富源县公司 |  |  |  |  | 富源县名城保护区有线电视FTTH改造工程 | 1 | 名城保护核心区 | 50 | 富源县城老旧小区及城中村有线电视FTTH改造工程 | 1 | 县城老旧小区及城中村 | 60 |
| 13 | 铁塔公司富源办事处 | 通信基础设施建设 | 428 | 富源城区、乡（镇）、社区（居委会）、自然村 | 5904 | 通信基础设施建设 | 266 | 富源城区、乡（镇）、社区（居委会）、自然村 | 3350 | 通信基础设施建设 | 174 | 富源城区、乡（镇）、社区（居委会）、自然村 | 2370 |
| **合计** |  | **2358** |  | **26242** |  | **1812** |  | **15840** |  | **2541** |  | **11682** |